zápis

ROKOVANIE MEDZIREZORTNEJ PRACOVNEJ SKUPINY (ďalej iba MPS) NA PODPORU ROZVOJA CYKLISTICKEJ DOPRAVY A CYKLOTURISTIKY MINISTERSTVA DOPRAVY SR

12. februára 2026  10:30 – 12:30, online

Prítomní účastníci:

Peter Klučka, Ministerstvo dopravy SR, národný cyklokoordinátor

Silvia Prokopová, Trnavský samosprávny kraj

Andrea Štulajterová, OCIBB

Martin Bolo, Mesto Žilina

Rudolf Brídzik, Bratislavský samosprávny kraj

Iveta Ceferová, Banskobystrický samosprávny kraj

Peter Mráz, Žilinský samosprávy kraj

Henrieta Karašová, Košický samosprávny kraj

Roman Pavlík, Prešovský samosprávny kraj

Radoslav Pavelka, Nitriansky samosprávny kraj

Stanislav Skýva, Mesto Bratislava

Miroslav Kadlíček, Mesto Piešťany,

Peter Rozsár, Mesto Trnava

Ján Roháč, Ekopolis

Dan Kollár, Cyklokoalícia

Miroslava Krajčovičová, MCRaŠ SR

Program rokovania:

- Informácia o postupe prác na strategickom dokumente Cyklovízia 2035

- Informácii o stave v implementácii projektov z Plánu obnovy a odolnosti.

- Informácia o novelizácii Technického predpisu TP 085

- Informácia o 13. ročníku kampane Do práce na bicykli 2026

- Rôzne

Úvod:

V úvodnom slove privítal Peter Klučka novú členku MPS Miroslavu Krajčovičovú, ktorá je na MCRaŠ SR  zodpovedná za agendu cykloturistiky. Požiadal zároveň ostatných členov MPS, aby vyšli novej kolegyni v ústrety v našej spoločnej snahe o rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky na Slovensku.

K bodu 1:

Peter Klučka informoval prítomných o stave prác na strategickom dokumente „Cyklovízia 2035“.

Materiál sa v súčasnosti dopĺňa o aktuálne údaje z implementácie jednotlivých troch výziev Plánu obnovy a odolnosti s cieľom predstaviť pozitívny vplyv postupnej realizácie bezpečnej cyklodopravnej infraštruktúry na zvyšovaní podielu cyklistickej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce na Slovensku.

V tejto súvislosti sa poďakoval prítomným za nedávno uskutočnenú aktualizáciu dĺžky cyklodopravných trás k 31.12.2025, ktorá tvorí prílohu Zápisnice. V takomto stave bude zverejnená aj v texte pripravovanej Cyklovízie 2035, pričom zdôraznil aby s potvrdenými dĺžkami cyklodopravných trás pracovali aj jednotliví krajskí cyklokoordinátori.

Prerokovanie materiálu vo vláde SR je predbežne navrhnuté na II. polrok 2026.

O ďalšom aktuálnom postupe v príprave „Cyklovízie 2035“ budú členovia MPS priebežne informovaní.

K bodu 2:

Peter Klučka informoval prítomných o implementácii projektov z Plánu obnovy a odolnosti, kde ku dnešnému dňu je z prvej  výzvy dokončených 79 kilometrov cyklodopravných trás. Z druhej výzvy je dokončených 71 kilometrov a ďalších 43 kilometrov je vo výstavbe. Spolu to predstavuje 193 kilometrov, pričom v tretej výzve je vo výstavbe ešte ďalších 34 kilometrov, čo po dokončení všetkých rozpracovaných úsekov predstavuje 227 kilometrov nových bezpečných cyklodopravných trás.

V tejto súvislosti požiadal Peter Klučka regionálnych a lokálnych cyklokoordinátorov, aby mu v priebehu nasledovných dní operatívne hlásili stav v rozpracovanosti a dokončievaní jednotlivých rozpracovaných úsekov.

K bodu 3:

Peter Klučka informoval prítomných, že sa podarilo vďaka iniciatíve viacerých členov MPS dostať do Plánu úloh rozvoja vedy a techniky Slovenskej správ ciest na tento rok dlhoočakávanú a potrebnú novelizáciu Technického predpisu TP 085. Pri tejto príležitosti sa poďakoval prítomným za ich niekoľkoročnú snahu v tejto oblasti.

Zároveň informoval prítomných, že akonáhle bude mať ďalšie informácie o zahájení procesu predmetnej novelizácie, bude členov MPS informovať.

Dan Kollár pripomenul, že súčasťou novelizovaných TP 085 by malo byť aj parkovanie bicyklov v nových bytových domoch, resp. v ich blízkosti.

K bodu 4:

Peter Klučka informoval prítomných  o prebiehajúcich prípravách na vyhlásenie registrácie do 13. ročníka celonárodnej kampane Do práce na bicykli 2026. V tejto súvislosti požiadal  prítomných o podporu a propagáciu kampane vo svojich regiónoch a mestách. Kampaň bude prebiehať v mesiaci jún, pričom všetky potrebné informácie budú zverejnené na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu.

K bodu 5:

- Rudolf Brídzik  informoval prítomných, že v tesnej blízkosti medzinárodnej cyklotrasy Eurovelo 13 vedúcej popri rieke Morava začína Ministerstvo životného prostredia SR realizovať projekt rekultivácie brehov rieky Moravy, čo bude mať negatívny dopad na bezpečnosť a zjazdnosť danej cyklotrasy. Doplnil, že BSK zaslal na MŽP SR  stanovisko, v ktorom žiada zhotoviteľa revitalizácie brehov rieky Morava, aby po ukončení prác a využívaní trasy EV 13 ťažkými mechanizmami opravilo trasu a dopravnú infraštruktúru (most cez Malinu) do pôvodného stavu. V tejto súvislosti žiadal BSK v spolupráci s dotknutými obcami MŽP SR, aby počas realizácie rekultivačných prác vyznačil dodávateľ  obchádzkovú trasu.

Prisľúbil, že bude situáciu priebežne sledovať a bude informovať o krokoch, ktoré je potrebné v danej veci ešte  urobiť.

- Ján Roháč v nadväznosti  na informáciu od Ruda Brídzika informoval o projekte podpory rozvoja zodpovedného cestovania/cykloturistiky „Good Impact Cycling“ v Európskych krajinách, cez ktoré prechádza Eurovelo 13. Výnos z predaja cykloproduktov bude použitý na rozvoj týchto regiónov.

- Dan Kollár -     ocenil stav implementácie POO v oblasti výstavby bezpečnej  cyklo-

dopravnej infraštruktúry a v tejto súvislosti odporučil zvážiť formu

mediálnej  podpory jednotlivých projektov,

- informoval prítomných o prebiehajúcich úvodných rokovaniach pri príprave nového programovacieho obdobia na roky 2028-2034 s názvom Národný regionálny a partnerský plán (NRPP), ktorý by sa mal schvaľovať v júni 2027 a ktorý by vytvoril podmienky pre pokračovanie v budovaní bezpečnej cyklodopravnej infraštruktúry v mestskom a prímestskom prostredí na Slovensku.  Súčasťou NRPP by mal byť aj Sociálno klimatický plán,

- vzhľadom na skutočnosť, že podstatná časť prípravy pre efektívne čerpanie NRPP bude prebiehať v jednotlivých krajoch, apeloval na  krajských cyklokoordinátorov aby sa už teraz  aktívne zaujímali o účasť v pracovných skupinách pri príprave NRPP.

Príloha: Dĺžka cyklodopravných trás k 31.12.2025, zdroj: údaje 8 krajských

Cyklokoordinátorov

Zápis spracoval: Peter Klučka, MD SR	                                            Bratislava, 19.02.2026